SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres  01.11.2020-  31.12.2020 r.

WYDZIAŁ EDUKACJI

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56. | Zadanie niezrealizowane. Brak zabezpieczonych środków finansowych. | - | - | - |
|  | P0120RS TĘŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b. | Zadanie niezrealizowane. Brak zabezpieczonych środków finansowych | - | - | - |
|  | W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce. | Zadanie niezrealizowane. Brak zabezpieczonych środków finansowych | - | - | - |

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G0063GO REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29. | Zadanie niezrealizowane. Brak zabezpieczonych środków finansowych | - | - | - |
|  | L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła). | Zadanie niezrealizowane. Brak zabezpieczonych środków finansowych | - | - | - |
|  | L0145 MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11. | Realizacja zadnia planowana w 2021r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu miasta na 2021r. | - | - | Realizacja zadnia planowana w 2021r. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu miasta na 2021r. |
|  | W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
|  | W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna. | Zadanie niezrealizowane. Brak zabezpieczonych środków finansowych | - | - | - |

WYDZIAŁ KULTURY

| Lp | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W0100ZA DWÓR SZLACHECKI ZAŁĘSKIEGO -POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO ZARZEWA | Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane . 30 grudnia 2020 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi ogłoszony został otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2021 r. Zadanie „Dwór Szlachecki Załęskiego – poszukiwanie zaginionego Zarzewa”. |  |  |  |

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0160RA REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9. | ZADANIE NIE BĘDZIE ZREALIZOWANE |
|  | L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta. | Zadanie realizowane ze środków finansowych Zarządu Dróg i Transportu | Oszczędności: 40 000,00 zł | Ze względu na wydanie negatywnej opinii przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi co do części lokalizacji, konieczna będzie ich zmiana. ZDiT konsultował z ww. jednostką dokładne przyczyny wydania negatywnej opinii i ewentualną możliwość zmiany stanowiska. Ponadto nowe lokalizacje zostaną dokładnie skonsultowane z pomysłodawcą zadania w celu wyboru optymalnego rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony. W dalszym ciągu prowadzone będzie również postępowanie w sprawie uzyskiwania pozwoleń i uzgodnień z właścicielami lub zarządcami nieruchomości, na których zamontowane mają być tablice informacyjne, a także z instytucjami opiniującymi i wydającymi decyzję o możliwości umieszczenia tablic na elewacji budynków. | Realizacja zadania planowana jest do listopada 2021 r. |

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza | Zadanie niezrealizowane. Brak zabezpieczonych środków finansowych | - | - | - |
|  | W0001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski. | Zadanie wpisane do Projektu Budżetu Miasta Łodzi na 2021 r. | - | - | Zadanie wpisane do Projektu Budżetu Miasta Łodzi na 2021 r. |