SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.

za okres  01.11.2020 - 31.12.2020r.

WYDZIAŁ EDUKACJI

| Lp. | ID zadania | Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0146LA | REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
|  | B0103RA | HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206. Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
|  | B0076TW | SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ. Lokalizacja - SP 71, ul Rojna 58 c. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
|  | P0001SP | O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
|  | W0078ST | REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL GIEWONT 28. Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
|  | W0109WW | "MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - REMONT I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8. | ZADANIE ZREALIZOWANE |

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| Lp. | ID zadania | Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P0107RS | TĘŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. Lokalizacja - Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6. | Zmieniono zakres realizowanego zadania na: Budowę Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki w Łodzi, dz.nr 66/1,66/2,66/3,66/6, obręb P-22 Opracowano dokumentację projektową. | Koszt wykonania dokumentacji: 14.145,00 zł | Nie dotyczy. | Brak zabezpieczonych środków w budżecie na 2021 rok. |
|  | W0134NR | ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018. | ZADANIE ZREALIZOWANE |

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

| Lp. | ID zadania | Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S0039KA | REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11. | Dnia 5 listopada 2020 podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą na realizację prac remontowo-budowlanych i rozpoczęto realizację prac. Wydłużony termin realizacji zadania do 20 stycznia 2021 roku. Planowane zakończenie inwestycji w terminie do 20 stycznia 2021 roku. | Brak | Brak | Zakończenie realizacji zadania |

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

| Lp. | ID zadania | Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W0132DL | URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDLOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej. | Realizacja zadania wstrzymana |  | Brak operatora świetlicy; | Brak zabezpieczonych środków w budżecie na 2021 rok. |
|  | S0058WS | PRZYJAZNE OSIEDLE. Lokalizacja - teren pomiędzy ul.Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką S-02, 129/35 | ZADANIE ZREALIZOWANE |

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

| Lp. | ID zadania | Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0222BC | BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska. | - | - | - | Brak zabezpieczonych środków w budżecie na 2021 rok. |
|  | B0018BC | BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
|  | G0038CD | TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego. | - | - | Na podstawie ekspertyzy w sprawie wpływu aerozolu solnego na roślinność oraz konsultacji z gestorami sieci (kolizje sieci podziemnych) brak jest możliwości realizacji zadania zarówno w Parku przy ul. Leczniczej jak i w najbliższym mu Parku im. Dąbrowskiego. | - |
|  | L0184LL | WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! Lokalizacja - Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna. | - | - | - | Brak zabezpieczonych środków w budżecie na 2021 rok. |
|  | P0047LP | REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
|  | P0124RS | PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5. | - | - | - | Brak zabezpieczonych środków w budżecie na 2021 rok. |
|  | P0206ZM | UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA, BIEGUNOWA, WIECZNOŚĆ I SIEWNA Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna. | - | - wydano w 2019 r.: 10.393,90 zł, | - | Brak zabezpieczonych środków w budżecie na 2021 rok. |
|  | S0093KA | STREFA WORKOUT - PASAŻ ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-139/29. | - | - wydano w 2019 r.: 9.777,27 zł | - | Zadanie wpisane do Projektu Budżetu Miasta Łodzi na 2021 r. |
|  | S0078WS | STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPŁOTAMI. Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od Sterlinga do Kamińskiego). | - | - | - | Brak zabezpieczonych środków w budżecie na 2021 rok. |
|  | W0043SW | PLAC ZABAW W PARKU NAD JASIENIEM. Lokalizacja - Park nad Jasieniem. | - | - wydano w 2019 r.: 8.945,00 zł | - | Zadanie wpisane do Projektu Budżetu Miasta Łodzi na 2021 r. |
|  | P0200ZM | WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-315/14. | - | - | - | Brak zabezpieczonych środków w budżecie na 2021 rok. |

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

| Lp. | ID zadania | Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L0065LL | ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL. DREWNOWSKIEJ W AL. WŁÓKNIARZY. Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy. | W dniu 13.05.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. W dniu 28.12.2020 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej. | Brak oszczędności. | Brak | W dniu 28.12.2020 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej. |
|  | P0021ZL | OŚWIETLENIE ULIC NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obronna | ZADANIE ZREALIZOWANE |
|  | W0147NR | ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY. Lokalizacja ul. Przyjazna, obręb W-36. | ZADANIE ZREALIZOWANE |